СООБЩЕНИЕ

Администрация Быстринского муниципального района сообщает о принятии решения  о подготовке проекта по внесению изменений в Схему территориального планирования Быстринского муниципального района постановление администрации Быстринского муниципального района  от 24 июля 2018 № 243, разработку проекта Правил землепользования и застройки межселенной территории Быстринского района Камчатского края постановление администрации Быстринского муниципального района от 24.07.2018г. № 242.

Состав комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в Схему территориального планирования Быстринского муниципального района и разработку проекта Правил землепользования и застройки межселенной территории Быстринского района Камчатского края.

| Председатель комиссии: | Греков А.В. глава администрации Быстринского муниципального района |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Сметанин А.Б. – заместитель главы администрации Быстринского муниципального района. Руководитель аппарата (секретарь) антитеррористической комиссии БМР |
| Секретарь комиссии: | Соболева М.И. – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района |
| Члены комиссии: | Калиниченко Е.В. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района |
|  | Гринева Е.В. – советник администрации Анавгайского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Жидеев А.В. - консультант-землеустроитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района |
|  | Кожевина Н.Б. – советник отдела по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района |
|  | Прокина А.В. – начальник отдела по ЖКХ и работе с населением |

План мероприятий подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Быстринского муниципального района и разработку проекта Правил землепользования и застройки межселенной территории Быстринского района Камчатского края.

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Уполномоченный орган |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование технического задания | 10 дней | отдел по строительству и архитектуре администрации Быстринского муниципального района ( далее по тексту – ОСиА АБМР) |
| 2 | проведение закупки на выполнение работ | 60 дней со дня согласования | Специалист по муниципальным заказам АБМР |
| 3 | Разработка проекта внесения изменений Схему территориального планирования Быстринского муниципального района ( далее по тексту –СТП БМР) и разработка Правил землепользования и застройки межселенной территории Быстринского района ( далее по тексту - ПЗЗ МТ БМР) | В соответствии с условиями муниципального контракта | Победитель торгов |
| 4 | Размещение на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) проекта внесения | в течении 10 дней со дня приемки выполненных работ по проекту внесения изменений в СТП БМР | ОСиА АБМР |
| 5 | Доработка проекта внесения изменений в СТП БМР по итогам рассмотрения комиссией по подготовке проекта внесения изменений в СТП БМР ( в случае необходимости) | 1 месяц со дня направления материалов (проекта) исполнителю | Исполнитель по муниципальному контракту |
| 6 | Согласование проекта внесения изменений в СТП БМР | ст.21 Градостроительного Кодекса РФ | ОСиА АБМР |
| 7 | Направление проекта решения о внесении изменений в СТП БМР в Думу Быстринского муниципального района для утверждения | в течении 10 дней со дня завершения процедур, предусмотренными пунктами 1-6 настоящего Плана мероприятий | глава администрации Быстринского МР |

Порядок направления в комиссию  предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в Схему территориального планирования Быстринского муниципального района и Правил землепользования и застройки межселенной территории Быстринского района

1. С момента опубликования сообщения  заинтересованные лица вправе направлять в администрацию Быстринского муниципального района свои предложения.

2. Предложения могут быть  представлены в письменном виде или  электронной форме.

Предложения в письменной форме предоставляются лично либо направляются по почте в администрацию Быстринского муниципального района по адресу: ул. Терешковой д.1, с. Эссо, Быстринский район, Камчатский край, индекс 684350, кабинет № 1.

Предложения в электронной форме направляются  в администрацию Быстринского муниципального района по электронной почте Email:admesso@yandex.ru.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Быстринского муниципального района и Правл землепользования и застройки межселенной территории Быстринского района.

4. Предложения могут  содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат, Комиссия не дает письменные ответы на заявления.

Администрация Быстринского муниципального района

адрес: ул. Терешковой д.1, с. Эссо,  Быстринский,

район, Камчатский край,  индекс  .684350

телефон/факс: 8(415 42)21-330, адрес

электронной почты:Email:admesso@yandex.ru.

от ____________________________________

(наименование или Ф.И.О. заинтересованного лица)

адрес: _______________________________,

телефон: __________, факс: ___________,

адрес электронной почты: ______________

Предложение

о внесении изменений в схему территориального планирования

Быстринского муниципального района,

предложение

по подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенной территории Быстринского муниципального района Камчатского края*

_________________________________________________________ является заинтересованным лицом

(наименование или Ф.И.О. заинтересованного лица)

в территориальном планировании Быстринского муниципального района в связи с __________________________________________________________________________________________.

В  соответствии с  ч. 8 ст. 20  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации  _______________________________________________________________________________

вносит   следующие   предложения   по  изменению   схемы   территориального

планирования Быстринского муниципального района ___________________________________________

в отношении____________________________________________________________________________:

(названия сфер с учетом ст. 19 и ст. 21 Градостроительного кодекса  Российской Федерации)

1. _____________________________________________________________________________________.

(существо предложенных изменений в схему

территориального планирования)

2. ___________________________________________________________________________________.

В соответствии с ч.3 ст.31 Градостроительного кодекса  Российской Федерации

1. _________________________________________________________________________________

(существо предложений в Правила землепользования и застройки  межселенной территории)

Приложение:

1. Карты (схемы).

"___"__________ ____ г.

Заинтересованное лицо:

_____________________/___________________/

(подпись)           (Ф.И.О.)